# [flipped-aurora](https://github.com/flipped-aurora)

**纪要信息reasum_line**

* 时间：2020/04/17 晚9点00分-10点50分
* 地点： 在线
* 主要内容：gin-vue-admin两周bug以及更新总结，未来项目任务分配，工作流相关功能交流

**阶段更新总结reasum_line**

* 首页美化 增加进入echarts 取消原有css3动画
* 分片上传页面美化
* 角色管理 菜单管理 用户管理 编辑角色时增加了可选级联功能优化操作体验
* 修复了线上提出的紧急bug （数据库不兼容问题，swag init无法使用的问题等）

**任务列表reasum_line**

* 全局样式修复，不要修改通用class --- 尹旭
* 断点续传单文件展示进度条 --- 杜金兰
* 断点续传展示已有文件且提供下载 --- 杜金兰 蒋吉兆 （暂缓）
* 页面顶栏设计为固定布局或者根据滚轮方向进行收缩滑动 -- 尹旭 杜金兰
* 角色复制功能 可以在一个角色的基础上复制新角色 --- 蒋吉兆 宋子辰
* 2.0基础可用体验版部署 同服务器模式 --- 蒋吉兆
* 2.0后端服务部署 前后端分离代理模式--- 严锐 印国林

**工作流相关reasum_line**

* 后端技术选型 --- 严锐 印国林
* 前端技术选型 --- 蒋吉兆 尹旭 杜金兰

暂定工作流交流会议时间 2020/04/22（下周三）晚9点